# Zápis z 3. řádného zasedání osadního výboru pro část Kerhartice

# konaného dne 21.1.2019

# Přítomni:, ing. Hana Brodská, ing. Vladislav Fajt, Jaroslav Harapát, Daniel Rössler, Mgr. Jana Šparlinková

# Omluven: Mgr. et Mgr. Hana Hanusová, Eva Polakovičová

# Nepřítomen:

Hosté:

Čas: 18.00-19.00 hod.

1/ Návrhy týkající se rozvoje části obce podle úst. § 121 odst.1 ,  písm. a) zákona o obcích:

K dnešnímu dni žádné předložené.

2/ Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce :

K dnešnímu dni žádné předložené.

3/ Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni

k trvalému pobytu v části města, orgánům města:

K dnešnímu dni žádné předložené.

4/ Různé

KONTROLA ÚKOLů:

Veškeré úkoly z předchozího jednání jsou komentovány dále v textu a jsou součástí zvláštního seznamu, který slouží k přehledu aktuálního řešení a je nedílnou součástí zápisu OV.

Průběžné úkoly

Průběžné úkoly řešené na každém zasedání OV jsou vždy aktuálně komentovány v textu zápisu:

- Majetkoprávní věci

- Investice

Investice jsou rozděleny na dvě části

A: prioritní

- Protipovodňová opatření (PPO)

Členové OV probrali aktuální situaci a konstatovali, že se přípravy PPO poněkud zastavily. Pro letošní rok je nezbytné zjistit technický stav mostu a aktivovat pročištění koryta řeky.

Členové OV podporují výkupy pozemků a realizaci kompletní ochrany Kerhartic. OV se dohodl, že zjistí aktuální stav přípravy PPO a stanovisko stávajícího vedení města.

1) Úkol: Sledovat přípravu PPO

Odpovídá: všichni						Termín: stále

B: Investice z rozpočtu OV 2018-2022 S PRIORITOU pořadí.

- Stavební parcely 326/1

OV zatím nemá k dispozici studii, která by měla být dokončena do 31.12.2018. Následně bude rozhodnuto o dalším postupu.

2) Úkol: Stavební parcely 326/1.

Odpovídá: Daniel Rössler			Termín: 2019

- Ulice Pražská

Požadavek na opravu byl předán ORM.

OV se dohodlo na návrhu opravy povrchu chodníků na ulici Pražská – strana směrem ke Kerharticím od zatáčky UOtex ke značce obce.

4) Úkol: Oprava povrchu chodníku ul. Pražská

Odpovídá: Daniel Rössler			Termín: 2019

- Parkovací místa u hřbitova

Na místě proběhla schůzka s projektantem a p.Knapovským.

OV projednal a schválil návrh na zřízení parkovacích míst u hřbitova. Při větším počtu návštěvníků chybí místo pro zaparkování. Předáno ORM.

12) Úkol: Parkovací místa u hřbitova.

Odpovídá: Daniel Rössler, E.Polakovičová			Termín: 2022

- Ulice Kolmá a Truhlářská

ORM byl potvrzen termín oprav ČEZ na rok 2022 – realizace tedy odložena.

OV se seznámilo s přípravou opravy povrchu komunikace a chodníků v ulici Kolmá. Oprava ČEZ je plánována až na rok 2022 a tudíž celá realizace je plánována až na tento rok.

3) Úkol: Oprava ulice Kolmá a Truhlářská

Odpovídá: Daniel Rössler			Termín: 2022

Termín: 2022

- Různé

- Mobiliář

OV pro příští svátky bude chtít výzdobu smrku před školou. OV připraví návrh dalších nákupů a předá ORM.

Instalace informačních cedulí (vč. u křížku + pořízení lucerny) a symbolického prvku Kerhartic.

6) Úkol: Pořízení mobiliáře.

Odpovídá: Daniel Rössler			Termín: 2019

- Pozemek Havlíček

Realizace na jaře.

Havlíček má plot a plechové dveře připraveny, instalace na jaře 2019 za finanční spoluúčasti OV.

7) Úkol: Domek,  pozemek Havlíček

Odpovídá: OS Havlíček, Daniel Rössler			Termín: 30.9.2018.

- Hřbitov

Zjistit stav.

Dle informace z OŽP schváleno pokácení druhého smrku a tří tůjí – v listopadu. t Tepvos opraví poškozený hrob a uklidí vývrat smrku. Prověřit možnosti třídění odpadů.

8) Úkol: Hřbitov – řešení problémů

Odpovídá: Daniel Rössler			Termín: 2018.

- Archiv S. Zemana

P.Harapát prověří stav.

Archiv byl předán paní Harapátové – je domluveno uspořádání a zjištění obsahu celého archivu, následně jeho využití. Uložení ve zvláštní skříni v sokolovně.

9) Úkol: Archiv S. Zemana

Odpovídá: Daniel Rössler, Eva Polakovičová, Jaroslav Harapát	Termín: 31.3.2019.

- Cyklostezka kolem náspu železniční tratě

Dle posledních informací je v přípravě – prozatím bez určení termínu.

5) Úkol: Cyklostezka

Odpovídá: Daniel Rössler

- Dopravní problematika

OV obdrženo informace od p.Preclíka, instalace značek „Pozor cyklisté“ je schválena a celkem tři budou instalovány do začátku cyklistické sezóny (jedna směrem od Ústí před odbočkou na nádraží a dvě z obou směrů při nájezdu na cyklostezku u mostu u UOTexu). Instalace zrcadla za podjezdem do ulice Hřbitovní bude projednána na prvním zasedání dopravní komise.

10) Úkol: Dopravní problematika.

Odpovídá: Daniel Rössler						Termín: 31.3.2019.

- Ploty

O opravu bylo požádáno.

OV konstatoval neutěšený stav plotu kolem městských pozemků p.p.č. 98/4, bude požádáno o opravu.

13) Úkol: Ploty – oprava u p.p.č. 98/4 a přeměření p.p.č. 228/1

Odpovídá: Daniel Rössler, Eva Polakovičová		Termín: 30.6.2019

- Investice do sportovního areálu

OV pozitivně přijal informace o zvýšení financování sportovních areálů ze strany města, proto bude podporovat aktuální potřeby T.J.Sokol – údržba a instalace nových prvků do parku za hřištěm, oprava střechy a fasády sokolovny.

14) Úkol: Investice do sportovního areálu

Odpovídá: Daniel Rössler, Eva Polakovičová		Termín: průběžně

- Sekání, úklid sněhu

OV vzhledem k tomu, že stav sekání je každým rokem problematický, projednalo upozornění sekání valu u nádraží a požádá o zařazení do plánu. OV dále upozorní na úklid sněhu na chodníku před školkou.

15) Úkol: Sekání, úklid sněhu

Odpovídá: Daniel Rössler				Termín: 31.3.2019

- Další obdržené informace

- Uzavírka silnice II/315

OV obdrželo informaci o uzavírce silnice II/315 pod lesem z důvodu kácení stromů. Uzavírka je schválena od 21.1.2019 do 31.3.2019, dle informací realizátora by však doba uzavření měla být max. tři týdny vždy v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hodin.

- Z městského úřadu odchází p.Dalešický.

- Bylo provedeno zaměření pozemku u parku směrem k pozemkům p.J.

- Na intranet OV nebyl od února zasílám žádný požadavek, dle posledních informací má dojít k nápravě.

Projednán zápis z jednání:

P: 5           Pro: 5         Proti: 0         Zdržel: 0

# Příští jednání: 25. února 2019 od 18.00 hodin

V zápisu jsou pro přehled odlišena aktuálně projednávaná témata (tučně kurzívou) a stanovené úkoly (v rámečku).

# V Ústí nad Orlicí dne 21.1.2019.

# Zapsal: Daniel Rössler

Schválil: členové OV Kerhartice

1x kopie pan Petr Hájek

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Mailové kontakty na členy OV:

Ing. Hana Brodská			hbrodska@seznam.cz

Ing. Vladislav Fajt			fajt.v@seznam.cz

Mgr. et Mgr. Hana Hanusová		hanusova@tiscali.cz

Harapát Jaroslav			jharapat@seznam.cz

Polakovičová Eva			polakovicova@centrum.cz

Rössler Daniel			rossler@vubas.cz

Mgr. Jana Šparlinková			jana.sparlinkova@email.cz