# Zápis ze 4. řádného zasedání osadního výboru pro část Kerhartice

# konaného dne 25.2.2019

# Přítomni: ing. Vladislav Fajt, Jaroslav Harapát, Eva Polakovičová, Daniel Rössler, Mgr. Jana Šparlinková

# Omluven: Mgr. et Mgr. Hana Hanusová,

# Nepřítomen: ing. Hana Brodská

Hosté:

Čas: 18.00-19.40 hod.

1/ Návrhy týkající se rozvoje části obce podle úst. § 121 odst.1 ,  písm. a) zákona o obcích:

K dnešnímu dni žádné předložené.

2/ Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce :

OV souhlasí se směnou částí pozemků p.č. 314/14 a 314/25 v k.ú Kerhartice nad Orlicí mezi Městem a panem V.S.

3/ Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni

k trvalému pobytu v části města, orgánům města:

K dnešnímu dni žádné předložené.

4/ Různé

KONTROLA ÚKOLů:

Veškeré úkoly z předchozího jednání jsou komentovány dále v textu a jsou součástí zvláštního seznamu, který slouží k přehledu aktuálního řešení a je nedílnou součástí zápisu OV.

Průběžné úkoly

Průběžné úkoly řešené na každém zasedání OV jsou vždy aktuálně komentovány v textu zápisu:

- Majetkoprávní věci

- Investice

Investice jsou rozděleny na dvě části

A: prioritní

- Protipovodňová opatření (PPO)

V březnu proběhne jednání předsedy OV se starostou s PPO  na programu jednání.

Členové OV probrali aktuální situaci a konstatovali, že se přípravy PPO poněkud zastavily. Pro letošní rok je nezbytné zjistit technický stav mostu a aktivovat pročištění koryta řeky.

Členové OV podporují výkupy pozemků a realizaci kompletní ochrany Kerhartic. OV se dohodl, že zjistí aktuální stav přípravy PPO a stanovisko stávajícího vedení města.

1) Úkol: Sledovat přípravu PPO

Odpovídá: všichni						Termín: stále

B: Investice z rozpočtu OV 2018-2022 S PRIORITOU pořadí.

- Stavební parcely 326/1

OV obdržel tři varianty řešení dělení pozemků na 4-5-6 parcel s velikostí od 720 m2 do 1.310m2. OV se přiklání k variantám 5-6 parcel a projedná se dvěma zájemci tyto možnosti.

2) Úkol: Stavební parcely 326/1.

Odpovídá: Daniel Rössler			Termín: 2019

- Ulice Pražská

OV se seznámil s „odhadem ceny“ na opravu chodníků 360 m2 v provedení šedá cihla 6cm, žluté vjezdy 8cm a obruby betonové v celkové hodnotě 520 tis. Kč bez DPH. OV požádá o poskytnutí prostředků z fondu oprav, který je v rozpočtu pro rok 2019 ve výši 6 mil.Kč.

Požadavek na opravu byl předán ORM. OV se dohodlo na návrhu opravy povrchu chodníků na ulici Pražská – strana směrem ke Kerharticím od zatáčky UOtex ke značce obce.

4) Úkol: Oprava povrchu chodníku ul. Pražská

Odpovídá: Daniel Rössler			Termín: 2019

- Parkovací místa u hřbitova

OV projednal a schválil návrh na umístění 4 parkovacích míst u brány, dalších 6 míst je navrženo ve spodní části příjezdové cesty – studie se připravuje s projektantem.

Na místě proběhla schůzka s projektantem a p.Knapovským. OV projednal a schválil návrh na zřízení parkovacích míst u hřbitova. Při větším počtu návštěvníků chybí místo pro zaparkování. Předáno ORM.

12) Úkol: Parkovací místa u hřbitova.

Odpovídá: Daniel Rössler, E.Polakovičová			Termín: 2020

- Ulice Kolmá a Truhlářská

ORM byl potvrzen termín oprav ČEZ na rok 2022 – realizace tedy odložena.

OV se seznámilo s přípravou opravy povrchu komunikace a chodníků v ulici Kolmá. Oprava ČEZ je plánována až na rok 2022 a tudíž celá realizace je plánována až na tento rok.

3) Úkol: Oprava ulice Kolmá a Truhlářská

Odpovídá: Daniel Rössler			Termín: 2022

Termín: 2022

- Různé

- Mobiliář

OV po dohodě s ředitelkou ZŠ Kerhartice schválilo výzdobu smrku u školy, zároveň projednalo slavnostní rozsvěcení stromu ve spolupráci OV+ZŠ+MŠ. OV požádá příslušný odbor města o pořízení výzdoby stromu.

OV pro příští svátky bude chtít výzdobu smrku před školou. OV připraví návrh dalších nákupů a předá ORM. Instalace informačních cedulí (vč. u křížku + pořízení lucerny) a symbolického prvku Kerhartic.

6) Úkol: Pořízení mobiliáře.

Odpovídá: Daniel Rössler			Termín: 2019

- Pozemek Havlíček

Realizace na jaře.

Havlíček má plot a plechové dveře připraveny, instalace na jaře 2019 za finanční spoluúčasti OV.

7) Úkol: Domek,  pozemek Havlíček

Odpovídá: OS Havlíček, Daniel Rössler			Termín: 30.9.2018.

- Hřbitov

Zjistit stav.

Dle informace z OŽP schváleno pokácení druhého smrku a tří tůjí – v listopadu. t Tepvos opraví poškozený hrob a uklidí vývrat smrku. Prověřit možnosti třídění odpadů.

8) Úkol: Hřbitov – řešení problémů

Odpovídá: Daniel Rössler			Termín: 2018.

- Archiv S. Zemana

P.Harapát prověří stav.

Archiv byl předán paní Harapátové – je domluveno uspořádání a zjištění obsahu celého archivu, následně jeho využití. Uložení ve zvláštní skříni v sokolovně.

9) Úkol: Archiv S. Zemana

Odpovídá: Daniel Rössler, Eva Polakovičová, Jaroslav Harapát	Termín: 31.3.2019.

- Cyklostezka kolem náspu železniční tratě

Prověřit stav při jednání se starostou.

Dle posledních informací je v přípravě – prozatím bez určení termínu.

5) Úkol: Cyklostezka

Odpovídá: Daniel Rössler

- Dopravní problematika

Instalace značek proběhne před cyklistikou sezónou. Instalace zrcadla bude předmětem jednání dopravní komise, zatím se hledá přijatelné technické řešení.

OV obdrženo informace od p.Preclíka, instalace značek „Pozor cyklisté“ je schválena a celkem tři budou instalovány do začátku cyklistické sezóny (jedna směrem od Ústí před odbočkou na nádraží a dvě z obou směrů při nájezdu na cyklostezku u mostu u UOTexu). Instalace zrcadla za podjezdem do ulice Hřbitovní bude projednána na prvním zasedání dopravní komise.

10) Úkol: Dopravní problematika.

Odpovídá: Daniel Rössler						Termín: 31.3.2019.

- Ploty

O opravu bylo požádáno.

OV konstatoval neutěšený stav plotu kolem městských pozemků p.p.č. 98/4, bude požádáno o opravu.

13) Úkol: Ploty – oprava u p.p.č. 98/4 a přeměření p.p.č. 228/1

Odpovídá: Daniel Rössler, Eva Polakovičová		Termín: 30.6.2019

- Investice do sportovního areálu

OV pozitivně přijal informace o zvýšení financování sportovních areálů ze strany města, proto bude podporovat aktuální potřeby T.J.Sokol – údržba a instalace nových prvků do parku za hřištěm, oprava střechy a fasády sokolovny.

14) Úkol: Investice do sportovního areálu

Odpovídá: Daniel Rössler, Eva Polakovičová		Termín: průběžně

- Sekání, úklid sněhu

Úklid sněhu a sekání bude zařazeno do plánu.

OV vzhledem k tomu, že stav sekání je každým rokem problematický, projednalo upozornění sekání valu u nádraží a požádá o zařazení do plánu. OV dále upozorní na úklid sněhu na chodníku před školkou.

15) Úkol: Sekání, úklid sněhu

Odpovídá: Daniel Rössler				Termín: 31.3.2019

- Stromy

OV požádá o prověření stavu lípy naproti ČP 76 u řeky a topolu rostoucím naproti lávce.

16) Úkol: Stromy

Odpovídá: Daniel Rössler				Termín: 30.6.2019

- Další obdržené informace

- Uzavírka silnice II/315

Uzavírka probíhá bez problémů, v krátkém čase.

OV obdrželo informaci o uzavírce silnice II/315 pod lesem z důvodu kácení stromů. Uzavírka je schválena od 21.1.2019 do 31.3.2019, dle informací realizátora by však doba uzavření měla být max. tři týdny vždy v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hodin.

- Materiály pro OV

OV nebyl sdělen nový zdroj pro ukládání materiálů pro OV – aktuálně v přípravě.

Na intranet OV nebyl od února zasílán žádný požadavek, dle posledních informací má dojít k nápravě.

Projednán zápis z jednání:

P: 5           Pro: 5         Proti: 0         Zdržel: 0

# Příští jednání: 25. března 2019 od 18.00 hodin

V zápisu jsou pro přehled odlišena aktuálně projednávaná témata (tučně kurzívou) a stanovené úkoly (v rámečku).

# V Ústí nad Orlicí dne 25.2.2019.

# Zapsal: Daniel Rössler

Schválil: členové OV Kerhartice

1x kopie pan Petr Hájek

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Mailové kontakty na členy OV:

Ing. Hana Brodská			hbrodska@seznam.cz

Ing. Vladislav Fajt			fajt.v@seznam.cz

Mgr. et Mgr. Hana Hanusová		hanusova@tiscali.cz

Harapát Jaroslav			jharapat@seznam.cz

Polakovičová Eva			polakovicova@centrum.cz

Rössler Daniel			rossler@vubas.cz

Mgr. Jana Šparlinková			jana.sparlinkova@email.cz